# 项目计划书修改信息同步

2026年9月23日

这份说明供负责修改项目计划书的队友使用。请依据上次给出的原始大纲《多智能体协同财务欺诈识别方案总结大纲》修改计划书，可以继续沿用原来的十三部分。主旨是：第一版做上市公司财报的财务异常识别和舞弊风险核验，输出能回到原文和计算依据的风险线索；异常信号不能直接写成舞弊认定，尚未实验的效果也不能提前写入计划书。

# 一、项目方向和第一版范围

项目对应竞赛方向二，上市公司财务报告分析。计划书应写明，从年度报告、半年度报告和季度报告中提取财务指标，分析业绩变化，并输出财务异常与舞弊风险线索及其依据。这些线索用于提示进一步核查，不能直接认定公司存在舞弊。事实、推论、观点和仍待核查的事项要分开写。

第一版采用云端模型 API、本地轻量 Web 和本地 Python 计算：云端模型负责组织分析，本机浏览器用于查看结果，财务计算在本地完成。智能体编排只使用 LangGraph。模型供应方和具体型号尚未选定，计划书不要写死某一家。这一版不做本地模型训练，也不做大模型与传统分类器的联合训练。

分析先覆盖口径可比的非金融公司，并先处理文字可以选取的文本型财报。基础分析包括同比、环比、非经常性损益、会计口径变化，以及利润与现金流的差异。复杂扫描件和特殊金融行业报表，这一版不承诺自动完成。

多角色分工可以保留，并增加独立核验。数值和来源必须回到财报原文核对。几个模型彼此认同，不能当作已经验证。规则指数只表示透明的复核优先级，不是舞弊概率；所用阈值和识别效果都还没有验证。历史上的监管处罚只作为隔离的评测标签，不能进入当时可供分析的材料。

报告要保留证据链。核验使用三种状态：通过、冲突、证据不足。每次运行要能够追溯。报告写明适用范围；某一项冲突或证据不足时，保留该状态，不改写成确定结论。以后再用字段提取、计算、引用、核验、最终报告，以及去掉核验环节的对照实验，检验这套做法是否有价值。实验完成之前，不能预先声称识别效果。

# 二、相比上次大纲需要调整的核心表述

不必把大纲十三节全部重写。多角色分工、文字信息与结构化财务信息并用、为判断保留证据链，这些设想可以留下。独立核验是这次相对上次大纲的关键改动。下面几类说法请在计划书中删改。

·  编排只写 LangGraph。请删除 LangGraph 与 CrewAI 混合编排，以及把其他协作框架或搭建平台写成第一版依赖的说法。

·  大模型与传统分类器联合训练、伪标签、企业关系网络和多模态融合，不要写成第一版内容。若仍想保留，请单独标为以后研究，并与第一版要交付的内容分开。

·  连续评分和分级预警不要写成已经校准的舞弊概率。若保留分数，只说明它用来安排复核顺序。

·  监管处罚不要列入历史分析数据。它只能在评测时作为隔离标签，并对应到受影响的报告期，不能放进当时的分析材料。

·  性能、泛化能力和结果可复现不要写得过于确定。日志和固定环境有助于追溯。在线模型不能只靠固定随机种子保证每次输出一致；没有实验时，也不能宣称已经具备识别效果或稳定的泛化能力。

# 三、目前已有的可如实写入的进展与仍待实现事项

截至2026年9月23日，可以如实写入的进展是：已在一份公开的2024年年度报告上，完成文本读取，提取四项年度指标并计算同比，完成一次年度预检，并在引用位置内复核了金额和单位换算。

请同时写明界限。这只是一份有限样例上的部分数值检查，还没有完成完整的财报事实核验，没有完成异常分析和舞弊分析，没有完成云端模型实测和智能体流程，也没有打通从上传材料到形成报告的完整过程。目前没有识别效果实验。不要把这份样例写成系统已经能够识别舞弊。

# 四、计划书重点修改建议

请沿用现有十三部分，只改过时或说得过满的句子。修改时以这份同步为准，原始大纲文件本身保持不动。

·  定位、总体思路和架构，改成上文的第一版范围，写清方向二、输出线索、以及云端模型 API、本地轻量 Web 和本地 Python 计算。

·  分工保留原有角色，把独立核验写成形成报告前的必要环节，并写明数值和来源都要回到原文。

·  数据部分把监管处罚移出分析输入，改为隔离的评测标签。模型、流程和输出部分不写联合训练，改为证据链、三种核验状态和有边界的报告。

·  评估、创新和风险部分，写成以后要用字段、计算、引用、核验、最终报告和去核验对照实验来验证的安排。删去或改写已经确定的性能、泛化和复现承诺。