目录

多智能体协同财务异常识别与舞弊风险线索核验项目计划书	3

竞赛方向：方向二 上市公司财务报告分析	3

日期：2026年9月23日	3

执行摘要	3

一、方案定位	4

1.1 竞赛方向与任务	4

1.2 第一版目标	4

1.3 输出物	5

1.4 第一版范围	5

1.5 第一版边界与非目标	6

1.6 表述原则	6

二、总体思路	7

2.1 核心思路	7

2.2 云端与本地分工	7

2.3 独立核验	8

2.4 有边界报告	8

2.5 与上次大纲的关系	8

三、总体架构	9

3.1 架构原则	9

3.2 编排层	9

3.3 智能体层	10

3.4 工具层	10

3.5 数据层	10

3.6 输出层	11

3.7 数据流概览	11

四、技术栈与开发工具	12

4.1 第一版技术选型	12

4.2 模型调用策略	12

4.3 本地计算与本地 Web	13

4.4 开发环境与记录	14

4.5 第一版不采用	14

五、多智能体分工	15

5.1 Manager Agent	15

5.2 数据提取 Agent	15

5.3 指标计算与异常检测 Agent	16

5.4 文本分析 Agent	17

5.5 独立核验 Agent	17

5.6 线索汇总与复核优先级 Agent	18

5.7 报告生成 Agent	18

六、数据与标注	19

6.1 数据来源	19

6.2 数据范围	20

6.3 监管处罚的隔离使用	20

6.4 数据预处理	20

6.5 标注与评测准备	21

6.6 合规要求	21

七、模型与算法	22

7.1 第一版算法范围	22

7.2 结构化财务指标	22

7.3 文本分析	23

7.4 规则指数与复核优先级	23

7.5 输出与不确定性	23

7.6 以后研究，非第一版交付	24

八、分析流程	24

九、输出与证据链	25

9.1 输出清单	25

9.2 证据链要求	26

9.3 核验状态	26

9.4 报告结构	27

9.5 结构化输出要点	27

十、评估方案	28

10.1 评估原则	28

10.2 待验证实验设计	28

10.3 计划指标	29

10.4 公司隔离评估	29

10.5 案例计划	30

10.6 当前不宣称	30

十一、可追溯与运行记录	31

11.1 记录内容	31

11.2 日志与审计	31

11.3 在线模型输出说明	32

11.4 复现边界	32

十二、创新点	32

十三、风险与应对	33

13.1 数据获取风险	33

13.2 标签噪声风险	33

13.3 LLM 幻觉风险	33

13.4 算力成本风险	34

13.5 合规风险	34

13.6 模型输出波动风险	34

13.7 范围蔓延风险	35

13.8 效果宣称风险	35

13.9 依赖风险	35

附录A 当前进展与界限	36

附录B 计划交付物清单	36

附录C 建议里程碑	37

附录D 结构化输出规范	38

多智能体协同财务异常识别与舞弊风险线索核验项目计划书

# 竞赛方向：方向二 上市公司财务报告分析

# 日期：2026年9月23日

文档状态：本计划书为第一版项目计划文件，用于说明第一版范围、总体架构、智能体分工、数据边界、输出与证据链、评估安排、运行记录、风险和当前进展。识别效果、阈值、泛化能力和在线模型输出一致性均待实验验证，不预先声称。

# 执行摘要

本项目面向上市公司财务报告分析任务，第一版聚焦于从年度报告、半年度报告和季度报告中提取财务指标，分析业绩变化，并输出财务异常与舞弊风险线索及其依据。项目输出的是供进一步核查的风险线索，不是舞弊认定。事实、推论、观点和仍待核查的事项将在报告中分开呈现。

第一版采用云端模型 API、本地轻量 Web 和本地 Python 计算：云端模型负责组织分析，本机浏览器用于查看结果，财务计算在本地完成。智能体编排只使用 LangGraph。模型供应方和具体型号尚未选定，计划书不写死某一家。第一版不做本地模型训练，也不做大模型与传统分类器的联合训练。

第一版优先覆盖口径可比的非金融公司，并先处理文字可以选取的文本型财报。基础分析包括同比、环比、非经常性损益、会计口径变化，以及利润与现金流的差异。复杂扫描件和特殊金融行业报表，这一版不承诺自动完成。

项目保留多角色分工，并增加独立核验。数值和来源必须回到财报原文核对。几个模型彼此认同，不能当作已经验证。规则指数只表示透明的复核优先级，不是舞弊概率；所用阈值和识别效果都还没有验证。监管处罚只作为隔离的评测标签，不进入当时可供分析的材料。报告保留证据链，核验使用通过、冲突、证据不足三种状态。每次运行能够追溯。某一项冲突或证据不足时，保留该状态，不改写成确定结论。

截至2026年9月23日，项目已在一份公开的2024年年度报告上完成文本读取，提取四项年度指标并计算同比，完成一次年度预检，并在引用位置内复核了金额和单位换算。这只是一份有限样例上的部分数值检查，尚未完成完整的财报事实核验、异常分析、舞弊分析、云端模型实测和智能体流程，也没有打通从上传材料到形成报告的完整过程。目前没有识别效果实验。本计划书不将该样例表述为系统已经能够识别舞弊。

一、方案定位

1.1 竞赛方向与任务

本项目对应竞赛方向二：上市公司财务报告分析。第一版任务为：从年度报告、半年度报告和季度报告中提取财务指标，分析业绩变化，并输出财务异常与舞弊风险线索及其依据。

这些线索用于提示进一步核查，不能直接认定公司存在舞弊。项目不把异常信号写成舞弊认定，也不把尚未实验的效果提前写入计划书。

1.2 第一版目标

第一版拟实现以下阶段性目标：

对文本型财报完成文本读取、表格与字段提取，并记录来源位置。

在本地 Python 环境中计算基础财务指标，完成同比、环比、非经常性损益、会计口径变化、利润与现金流差异等分析。

对财务异常线索和文本披露线索进行汇总，形成可供人工复核的线索列表。

在形成报告前增加独立核验环节，核验数值、单位、期间、口径和来源。

使用通过、冲突、证据不足三种状态记录核验结果。

生成有边界的分析报告和结构化输出，保留适用范围、限制说明和待核查事项。

保存运行日志和中间结果，使每次运行能够追溯。

以上为目标与能力建设方向，不代表已经完成，也不代表已经具备识别效果。

1.3 输出物

第一版计划输出：

财务异常线索列表。

舞弊风险线索列表。

每条线索的来源定位与计算依据。

核验状态：通过、冲突、证据不足。

复核优先级指数；若保留分数，仅用于安排复核顺序，不是舞弊概率。

事实、推论、观点和待核查事项的分层记录。

分析报告、限制说明和人工复核接口。

结构化 JSON，便于复核与后续实验。

1.4 第一版范围

第一版范围包括：

口径可比的非金融公司。

文字可以选取的文本型财报。

年度报告、半年度报告和季度报告。

基础财务指标计算和业绩变化分析。

同比、环比、非经常性损益、会计口径变化。

利润与现金流的差异分析。

文本披露中的语义、语气和披露一致性线索。

独立核验和证据链输出。

有边界的报告生成。

1.5 第一版边界与非目标

第一版不承诺自动完成：

复杂扫描件财报。

特殊金融行业报表。

本地模型训练。

大模型与传统分类器联合训练。

大模型与传统分类器联合决策。

伪标签。

企业关系网络分析。

多模态融合。

将监管处罚作为历史分析输入。

将异常信号直接写成舞弊认定。

将规则指数写成已校准的舞弊概率。

在实验完成前声称识别效果、泛化能力或稳定复现能力。

如仍希望保留联合训练、伪标签、企业关系网络、多模态融合等内容，应单独标为以后研究，并与第一版交付内容分开。

1.6 表述原则

本计划书遵循以下表述原则：

异常信号不等于舞弊认定。

风险线索不等于舞弊结论。

规则指数不等于舞弊概率。

模型之间一致不等于事实已经验证。

监管处罚不进入运行分析材料，只作为隔离评测标签。

未完成实验之前，不宣称识别效果、泛化能力或稳定复现。

事实、推论、观点和待核查事项分开写。

冲突和证据不足保留原状态，不改写成确定结论。

二、总体思路

2.1 核心思路

将财报分析拆解为多个可验证子任务，用多智能体协同完成。第一版智能体编排只使用 LangGraph。云端模型负责组织分析、辅助文本理解和生成解释；本地 Python 负责财务计算；本地轻量 Web 用于查看结果。

分析流程强调证据链和独立核验。每一条线索尽量回到财报原文和计算依据。核验不通过或证据不足时，保留原状态，不强行生成确定结论。

2.2 云端与本地分工

云端模型 API：负责组织分析流程、辅助文本分析、生成结构化解释和报告文本。模型供应方和具体型号尚未选定，计划书不写死某一家。

本地 Python 计算：负责财务指标、同比、环比、非经常性损益、会计口径变化、利润与现金流差异等计算。

本地轻量 Web：用于查看分析结果、线索、来源和核验状态。

LangGraph：第一版唯一的智能体编排框架。

2.3 独立核验

独立核验是本次相对上次大纲的关键改动。核验在形成报告前进行，至少包括：

数值是否与财报原文一致。

单位换算是否正确。

报告期和同比基期是否正确。

会计口径是否可比。

计算过程是否可复算。

文本线索是否有原文引用。

来源位置是否可定位。

核验结果使用三种状态：

通过：数值、来源、计算和口径可以核对一致。

冲突：不同来源、不同计算或不同期间之间存在不一致。

证据不足：无法回到原文、缺少必要字段、单位或口径不清，暂时不能确认。

几个模型彼此认同，不能当作已经验证。模型之间一致只说明输出相近，不等于事实已经核验。

2.4 有边界报告

报告写明适用范围。某一项冲突或证据不足时，保留该状态，不改写成确定结论。异常信号不能直接写成舞弊认定。规则指数只表示透明的复核优先级，不是舞弊概率。

2.5 与上次大纲的关系

多角色分工、文字信息与结构化财务信息并用、为判断保留证据链等设想继续保留。独立核验作为关键改动加入。以下内容从第一版计划中删除或改写：

不写 LangGraph 与 CrewAI 混合编排。

不把其他协作框架或搭建平台写成第一版依赖。

不把大模型与传统分类器联合训练、伪标签、企业关系网络和多模态融合写成第一版内容。

不把连续评分和分级预警写成已经校准的舞弊概率。

不把监管处罚列入历史分析数据。

不过度确定地写性能、泛化能力和结果可复现。

三、总体架构

3.1 架构原则

第一版编排只使用 LangGraph。

财务计算尽量在本地完成。

模型供应方和型号保持可替换。

输出必须保留来源和计算依据。

核验状态必须可追溯。

不把未实验的效果写入架构目标。

不把监管处罚放入运行分析输入。

3.2 编排层

编排层使用 LangGraph，负责确定性流程控制。Manager Agent 负责任务分解、调度和汇总。编排层需要记录每一步输入、输出、状态和异常。

3.3 智能体层

智能体层包括：

数据提取 Agent。

指标计算与异常检测 Agent。

文本分析 Agent。

独立核验 Agent。

线索汇总与复核优先级 Agent。

报告生成 Agent。

Manager Agent 负责整体调度。各 Agent 的职责见第五部分。

3.4 工具层

工具层包括：

财报文本读取工具。

表格与字段提取工具。

本地 Python 财务计算工具。

引用定位工具。

单位换算与期间校验工具。

结构化输出工具。

日志与中间结果保存工具。

3.5 数据层

数据层包括：

公开年度报告、半年度报告、季度报告。

可选取的 MD&A 文本。

结构化财务数据。

数据版本记录和处理日志。

评测标签库；监管处罚仅作为隔离评测标签，与运行分析材料分开存放。

监管处罚不列入历史分析数据，不能进入当时可供分析的材料。

3.6 输出层

输出层包括：

财务异常线索。

舞弊风险线索。

来源定位。

计算依据。

核验状态。

复核优先级。

分析报告。

限制说明。

结构化 JSON。

3.7 数据流概览

输入公开财报和可选取文本。

数据提取 Agent 读取文本、提取字段、记录来源。

本地 Python 计算指标。

异常检测 Agent 标记财务异常线索。

文本分析 Agent 提取文本线索。

独立核验 Agent 回到原文核验。

线索汇总与复核优先级 Agent 汇总线索并排序。

报告生成 Agent 生成有边界报告。

日志与中间结果留存。

四、技术栈与开发工具

4.1 第一版技术选型

智能体编排：LangGraph。

模型调用：云端模型 API，供应方和型号待选型。

本地计算：Python。

本地查看：本地轻量 Web。

运行环境：Python、Docker、固定依赖记录。

数据格式：结构化 JSON、表格、文本引用。

日志：每步操作日志、中间结果、核验记录。

4.2 模型调用策略

模型供应方和具体型号尚未选定，计划书不写死某一家。选型时考虑：

是否支持结构化输出。

是否便于记录模型版本和调用参数。

是否能处理较长文本。

成本是否可接受。

是否符合竞赛鼓励方向。

是否便于替换，避免单点依赖。

在线模型不能只靠固定随机种子保证每次输出一致。项目将记录模型版本、参数、调用时间和运行条件，用于追溯，但不承诺在线模型输出完全一致。

4.3 本地计算与本地 Web

财务计算在本地完成。本地 Python 负责：

指标计算。

同比、环比。

非经常性损益。

会计口径变化。

利润与现金流差异。

单位换算。

计算过程留痕。

本地轻量 Web 用于查看：

输入材料。

提取字段。

计算结果。

异常线索。

文本线索。

核验状态。

报告内容。

限制说明。

4.4 开发环境与记录

开发环境可使用常规 IDE 和版本控制工具。重点是记录：

依赖版本。

运行环境。

数据版本。

模型版本和参数。

每次运行的输入输出。

核验结果。

人工修改记录。

固定环境和日志有助于追溯，但不等于已经实现稳定复现。

4.5 第一版不采用

第一版不采用：

LangGraph 与 CrewAI 混合编排。

把其他协作框架或搭建平台写成第一版依赖。

AgentScope Workstation 或 Dify 作为第一版必需依赖。

本地模型训练。

大模型与传统分类器联合训练。

伪标签、企业关系网络、多模态融合作为第一版内容。

参考项目可以阅读，但不作为第一版依赖。

五、多智能体分工

5.1 Manager Agent

职责：

接收任务。

拆解流程。

调度各 Agent。

控制范围边界。

汇总结果。

记录运行状态。

约束：

不跳过独立核验。

不把未核验线索写成确定结论。

不把监管处罚放入分析输入。

不把规则指数解释为舞弊概率。

5.2 数据提取 Agent

职责：

读取文本型财报。

解析表格。

提取字段。

切分文本。

记录来源位置。

保存原文引用。

输出：

字段表。

文本片段。

来源定位。

提取日志。

异常提取记录。

5.3 指标计算与异常检测 Agent

职责：

计算财务比率。

计算同比、环比。

分析非经常性损益。

识别会计口径变化。

分析利润与现金流差异。

进行交叉勾稽。

标记财务异常线索。

输出：

指标计算结果。

异常线索。

计算过程。

数据来源。

待核验事项。

5.4 文本分析 Agent

职责：

分析 MD&A 等文本的语义。

分析语气和披露一致性。

提取可能的舞弊风险线索。

记录原文引用。

约束：

文本线索只作为核查提示。

不直接认定舞弊。

不把模型判断当作事实。

不把几个模型的一致输出当作验证。

5.5 独立核验 Agent

职责：

在形成报告前核验所有关键数值和来源。

核对金额、单位、期间、口径。

核对计算过程。

核对文本引用。

给出通过、冲突或证据不足。

核验状态：

通过：可以回到原文并复算一致。

冲突：来源之间或计算之间存在不一致。

证据不足：无法确认，缺少必要依据。

独立核验是报告生成前的必要环节。核验不通过或证据不足时，报告保留状态，不改写为确定结论。

5.6 线索汇总与复核优先级 Agent

职责：

汇总财务异常线索和文本线索。

使用透明规则指数安排复核顺序。

标注线索类型、来源和核验状态。

区分事实、推论、观点和待核查事项。

约束：

规则指数只表示复核优先级。

不是舞弊概率。

所用阈值和识别效果尚未验证。

不输出已校准的舞弊概率。

不进行分级预警的效果承诺。

5.7 报告生成 Agent

职责：

生成分析报告。

输出异常线索列表。

输出证据链。

输出核验状态。

写明适用范围。

保留冲突和证据不足。

提供人工复核接口。

报告不写舞弊认定。异常信号不直接写成舞弊结论。

六、数据与标注

6.1 数据来源

第一版数据来源包括：

A 股上市公司公开年度报告。

半年度报告。

季度报告。

可选取的 MD&A 文本。

结构化财务数据。

公开数据版本记录。

优先处理：

口径可比的非金融公司。

文字可以选取的文本型财报。

6.2 数据范围

第一版先覆盖：

非金融公司。

文本型财报。

基础财务指标。

同比、环比。

非经常性损益。

会计口径变化。

利润与现金流差异。

复杂扫描件和特殊金融行业报表，这一版不承诺自动完成。

6.3 监管处罚的隔离使用

监管处罚不列入历史分析数据，不能进入当时可供分析的材料。它只在评测阶段作为隔离标签，并对应到受影响的报告期。运行时分析材料不得包含监管处罚信息，避免信息泄漏。

6.4 数据预处理

预处理包括：

文本读取。

表格提取。

字段对齐。

单位换算。

期间校验。

文本清洗。

来源定位。

数据版本记录。

6.5 标注与评测准备

评测阶段可考虑：

人工复核。

公司隔离评估，避免同一公司跨集泄漏。

标签噪声处理。

延迟确认处理。

正负样本平衡。

监管处罚作为隔离评测标签。

以上属于评测准备内容，不作为第一版运行时分析输入。

6.6 合规要求

仅使用公开数据。

记录数据版本与处理日志。

不涉及内幕信息。

不把未公开信息写入分析材料。

不把监管处罚混入运行分析材料。

七、模型与算法

7.1 第一版算法范围

第一版以云端模型 API 组织分析、本地 Python 完成财务计算、透明规则辅助扫描为主。不做本地模型训练，不做大模型与传统分类器联合训练。

第一版包括：

结构化财务指标计算。

同比、环比。

非经常性损益。

会计口径变化。

利润与现金流差异。

交叉勾稽。

文本语义和语气线索。

独立核验。

复核优先级排序。

7.2 结构化财务指标

计划覆盖：

偿债能力指标。

盈利能力指标。

营运能力指标。

现金流指标。

交叉表勾稽。

具体指标以第一版实现为准，未完成前不写成已实现。

7.3 文本分析

文本分析用于提取：

MD&A 语义线索。

语气异常线索。

披露一致性线索。

与结构化数据可能不一致的描述。

文本线索只作为核查提示，不直接认定舞弊。

7.4 规则指数与复核优先级

若保留分数或指数，只说明它用来安排复核顺序。规则指数不是舞弊概率。所用阈值和识别效果都还没有验证。不得写成连续评分、分级预警或已校准概率。

7.5 输出与不确定性

输出中区分：

事实。

推论。

观点。

待核查事项。

通过、冲突、证据不足状态。

不确定性不隐藏，不强行结论化。

7.6 以后研究，非第一版交付

以下内容如保留，单独标为以后研究：

大模型与传统分类器联合训练。

伪标签。

企业关系网络。

多模态融合。

本地模型训练。

更复杂的评分校准和预警分级。

这些内容与第一版交付分开，不写入第一版承诺。

八、分析流程

输入上市公司文本型财报与可选取文本。

数据提取 Agent 读取文本、解析表格、提取字段并记录来源。

本地 Python 计算财务指标，完成同比、环比、非经常性损益、会计口径变化、利润与现金流差异等基础分析。

异常检测 Agent 标记财务异常线索。

文本分析 Agent 提取语义与语气线索。

独立核验 Agent 回到财报原文核对数值和来源，给出通过、冲突或证据不足。

线索汇总与复核优先级 Agent 按透明规则指数安排复核顺序。

报告生成 Agent 输出证据链、核验状态、适用范围和限制说明。

每次运行保留日志和中间结果。

对冲突或证据不足的事项，保留状态，转入人工复核。

异常处理：

提取失败：记录失败位置和原因。

单位不清：标记证据不足。

口径变化：记录变化说明。

来源冲突：标记冲突。

模型输出不一致：记录差异，不视为验证。

在线模型输出波动：记录运行条件，不承诺完全一致。

九、输出与证据链

9.1 输出清单

财务异常线索列表。

舞弊风险线索列表。

每条线索的来源定位。

每条线索的计算过程。

核验状态。

复核优先级指数。

事实、推论、观点、待核查事项。

报告适用范围。

限制说明。

结构化 JSON。

运行日志与中间结果。

9.2 证据链要求

每条关键线索尽量包含：

公司名称。

报告期。

财报文件。

原文位置。

原始金额。

单位。

计算过程。

同比或环比基期。

会计口径说明。

核验状态。

核验人或核验 Agent。

核验时间。

待核查事项。

9.3 核验状态

通过：数值、来源、计算和口径可核对一致。

冲突：不同来源、不同计算或不同期间之间存在不一致。

证据不足：无法回到原文、缺少字段、单位或口径不清。

冲突或证据不足时，保留该状态，不改写成确定结论。

9.4 报告结构

报告建议包含：

分析范围与限制。

输入材料清单。

提取字段与来源。

计算过程。

财务异常线索。

文本披露线索。

核验状态汇总。

冲突事项。

证据不足事项。

待核查事项。

复核优先级。

结论边界说明。

9.5 结构化输出要点

结构化输出可包括：

run_id。

公司。

报告期。

输入材料。

字段提取结果。

计算结果。

异常线索。

文本线索。

核验状态。

复核优先级。

事实、推论、观点、待核查事项。

限制说明。

运行日志索引。

十、评估方案

10.1 评估原则

实验完成之前，不预先声称识别效果、泛化能力或稳定复现。评估用于检验这套做法是否有价值，而不是提前证明效果。

10.2 待验证实验设计

以后计划用以下环节检验：

字段提取实验。

计算实验。

引用定位实验。

核验实验。

最终报告实验。

去掉核验环节的对照实验。

公司隔离评估。

人工复核一致性检查。

重点比较：

有核验与去核验的差异。

有文本线索与仅结构化特征的差异。

有来源定位与无来源定位的差异。

有边界报告与直接结论化报告的差异。

10.3 计划指标

待实验指标可包括：

AUC。

F1。

Recall。

Precision。

误报率。

人工复核一致性。

来源定位准确率。

核验状态一致性。

冲突和证据不足保留率。

以上为计划指标，不代表当前已有结果。

10.4 公司隔离评估

采用公司隔离评估，避免同一公司跨集泄漏。监管处罚只在评测阶段作为隔离标签，并对应到受影响的报告期，不能进入当时可供分析的材料。

10.5 案例计划

以后可包括：

典型舞弊案例。

典型误报案例。

冲突案例。

证据不足案例。

会计口径变化案例。

利润与现金流差异案例。

案例用于检验流程和证据链，不用于提前宣称识别效果。

10.6 当前不宣称

没有实验时，不宣称：

已经具备识别效果。

已经具备稳定泛化能力。

已经实现完全可复现。

已经完成舞弊识别。

已经完成异常分析和舞弊分析。

已经打通从上传材料到形成报告的完整过程。

十一、可追溯与运行记录

本章对应原大纲“可追溯与可复现”。第一版重点做可追溯和运行记录，不把可复现写成已经完全实现。

11.1 记录内容

数据版本。

依赖版本。

Python 环境。

Docker 环境。

模型供应方和型号。

模型参数。

调用时间。

输入材料。

中间结果。

计算过程。

核验状态。

人工修改记录。

输出报告。

11.2 日志与审计

每步操作日志。

中间结果留存。

证据来源可定位。

执行过程可审计。

输出结构化 JSON。

核验记录可追溯。

11.3 在线模型输出说明

在线模型不能只靠固定随机种子保证每次输出一致。项目记录模型版本、参数和运行条件，用于追溯；不承诺在线模型输出完全一致。

11.4 复现边界

固定环境和日志有助于追溯。没有实验时，不能宣称已经具备稳定复现能力。若以后进行复现实验，应单独报告条件和结果。

十二、创新点

多智能体协同：流程可控、分工明确，第一版编排只使用 LangGraph。

文字信息与结构化财务信息并用：输出可回到原文和计算依据的线索。

独立核验：形成报告前的必要环节，使用通过、冲突、证据不足三种状态。

证据链约束：每个判断尽量有来源和计算过程。

有边界报告：异常信号不写成舞弊认定，冲突和证据不足不改写。

复核优先级而非舞弊概率：规则指数只用于安排复核顺序。

公司隔离评估设计：为后续评测减少同公司跨集泄漏风险。

模型可替换：第一版不写死模型供应方和型号，关注竞赛鼓励方向，但选型待定。

当前进展如实呈现：有限样例上的部分数值检查与系统识别舞弊区分开。

十三、风险与应对

13.1 数据获取风险

应对：

使用公开数据。

第一版限定文本型财报和非金融公司。

复杂扫描件不承诺自动完成。

记录数据版本和处理日志。

13.2 标签噪声风险

应对：

监管处罚只作为隔离评测标签。

对应到受影响报告期。

结合人工复核。

不把监管处罚放入运行分析材料。

13.3 LLM 幻觉风险

应对：

证据链约束。

结构化输出。

原文引用。

独立核验。

冲突和证据不足保留。

13.4 算力成本风险

应对：

云端模型 API。

缓存。

本地 Python 计算。

控制长文本调用次数。

模型选型时评估成本。

13.5 合规风险

应对：

仅用公开数据。

不涉及内幕信息。

记录数据来源与处理日志。

监管处罚隔离使用。

13.6 模型输出波动风险

应对：

记录模型版本、参数和运行条件。

不承诺在线模型输出完全一致。

对关键数值使用本地计算和原文核验。

模型一致不作为验证。

13.7 范围蔓延风险

应对：

第一版不做本地训练。

不做联合训练。

不做伪标签。

不做企业关系网络。

不做多模态融合。

如需保留，单列为以后研究。

13.8 效果宣称风险

应对：

实验完成前不声称识别效果。

不声称泛化能力。

不声称稳定复现。

不把异常信号写成舞弊认定。

不把规则指数写成舞弊概率。

13.9 依赖风险

应对：

模型供应方和型号待选型。

避免写死某一家。

第一版编排只使用 LangGraph。

不把其他协作框架或搭建平台写成第一版必需依赖。

附录A 当前进展与界限

截至2026年9月23日，可以如实写入的进展是：

已在一份公开的2024年年度报告上，完成文本读取，提取四项年度指标并计算同比，完成一次年度预检，并在引用位置内复核了金额和单位换算。

需要同时写明的界限是：

这只是一份有限样例上的部分数值检查，还没有完成完整的财报事实核验，没有完成异常分析和舞弊分析，没有完成云端模型实测和智能体流程，也没有打通从上传材料到形成报告的完整过程。目前没有识别效果实验。

不能把这份样例写成系统已经能够识别舞弊。

附录B 计划交付物清单

计划交付物包括：

项目计划书。

第一版范围说明。

系统架构说明。

LangGraph 编排定义。

数据提取模块说明。

本地财务计算模块说明。

异常线索生成模块说明。

文本分析模块说明。

独立核验模块说明。

线索汇总与复核优先级模块说明。

报告生成模块说明。

本地轻量 Web 查看界面。

结构化 JSON 输出规范。

运行日志与中间结果规范。

核验记录模板。

评估实验设计。

去核验对照实验设计。

风险与限制说明模板。

当前进展与界限说明。

以上为计划交付物，是否完成以实际运行和实验记录为准。

附录C 建议里程碑

阶段0：范围冻结

确认第一版范围、非目标、数据边界和输出物。

阶段1：文本读取与字段提取

完成文本型财报读取、字段提取、来源定位。当前仅在有限样例上部分完成。

阶段2：本地计算与引用定位

完成基础指标、同比、环比、非经常性损益、会计口径变化、利润与现金流差异计算。

阶段3：独立核验

建立通过、冲突、证据不足三种状态，形成核验记录。

阶段4：文本分析与线索汇总

提取 MD&A 语义、语气和披露一致性线索，汇总财务异常线索。

阶段5：报告与本地Web

生成有边界报告、结构化 JSON，并在本地轻量 Web 查看。

阶段6：实验与对照

完成字段提取、计算、引用、核验、最终报告和去核验对照实验。实验前不宣称效果。

阶段7：复盘与后续研究

根据实验结果决定是否研究联合训练、伪标签、企业关系网络和多模态融合等以后方向。

附录D 结构化输出规范

D.1 报告要点

适用范围。

输入材料。

提取字段。

计算过程。

异常线索。

文本线索。

核验状态。

冲突事项。

证据不足事项。

待核查事项。

复核优先级。

结论边界。

D.2 JSON字段建议

run_id。

company。

report_period。

scope。

inputs。

extracted_fields。

calculations。

findings。

verification_status。

review_priority。

facts。

inferences。

opinions。

pending_checks。

limitations。

logs。

D.3 状态字段

通过。

冲突。

证据不足。

D.4 结论边界

不写舞弊认定。

不把异常信号写成舞弊结论。

不把规则指数写成舞弊概率。

不把模型一致写成已验证。